RAPPORT D'AVANCEMENT

Module Opérateurs & Administration des Clients

Période couverte : 11 – 12 Août 2026

Journée du 11 Août 2026

# 1. Résumé exécutif

La journée du 11 août 2026 a été consacrée à deux grands chantiers de la plateforme d'administration : la refonte complète du module de gestion des opérateurs (création, détail, statuts, design) et l'enrichissement de la page de détail client (statistiques, tableau des opérateurs associés, corrections des fonctionnalités d'association/dissociation). Cinq fichiers PHP ont été modifiés, six fonctionnalités AJAX ont été livrées ou corrigées, et cinq bugs bloquants ont été résolus.

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des fichiers touchés durant la journée.

| Fichier | Statut | Modifications principales |
| --- | --- | --- |
| operators.php | ✔ Terminé | Interface modernisée (oklch, Plus Jakarta Sans), statuts, colonne BDD, CRUD |
| operator_details.php | ✔ Terminé | Page détail, toggle actif/inactif en AJAX, liste des clients |
| admin_dashboard.php | ✔ Terminé | 6 statistiques, correction comptage messages, design modernisé |
| clients_details.php | ✔ Terminé | Statistiques client, tableau opérateurs associés, corrections JS |
| admin_sidebar.php | ✔ Terminé | Footer avec avatar, statut en ligne, rôle utilisateur |

# 2. Module Gestion des Opérateurs

## 2.1 Interface de gestion (operators.php)

Demande initiale : améliorer l'interface de gestion des opérateurs et l'adapter au style du template HTML fourni (design moderne avec oklch, police Plus Jakarta Sans).

### Refonte visuelle

✔  Agrandissement du container (max-width : 1480px, padding : 32px 48px)

✔  Augmentation de la taille des statistiques (chiffres à 34px)

✔  Élargissement du tableau avec colonnes ajustées (2fr, 1.2fr, 1.6fr…)

✔  Padding augmenté sur les lignes du tableau (18px 24px)

✔  Modales agrandies (max-width : 620px)

✔  Boutons et champs de formulaire agrandis

✔  Grille de statistiques : Opérateurs, Canaux, Tarifs, Revenu

✔  Barre de recherche avec filtrage en temps réel

✔  Notifications toast pour les actions de succès/erreur

### Corrections apportées

✔  Ajout de la colonne « statut » en base de données

✔  Correction de la logique d'affichage (colonne statut au lieu de nb_clients)

✔  Ajout automatique du statut « actif » lors de la création d'un opérateur

✔  Conservation de la compatibilité avec les données existantes

✔  Réparation des icônes Font Awesome (fab réservé à WhatsApp, fas pour le reste)

✔  Alignement du bouton « Voir » à l'extrémité droite du tableau (grille à 8 colonnes)

## 2.2 Page de détail opérateur (operator_details.php)

Demande initiale : afficher les détails d'un opérateur avec un bouton d'activation/désactivation.

### Réalisations

✔  Header avec badge canal, nom de l'opérateur et statut

✔  Affichage de la description du fournisseur

✔  Bouton d'activation/désactivation en AJAX

✔  Badge de statut dynamique (Actif / Inactif) avec cercle coloré

✔  Cartes d'informations : tarif, nombre de clients, date de création

✔  Liste des clients connectés à l'opérateur

✔  Style aligné sur la page clients (icône avec initiales), couleurs dynamiques selon le canal

### Fonctionnalités AJAX

| Action | Statut | Description |
| --- | --- | --- |
| Création opérateur | ✔ OK | Modale avec formulaire de création |
| Édition opérateur | ✔ OK | Modale pré-remplie avec les données existantes |
| Suppression opérateur | ✔ OK | Confirmation avec notification toast |
| Toggle status | ✔ OK | Activation / désactivation instantanée sans rechargement |
| Association / dissociation client | ✔ OK | Mise à jour dynamique du tableau et des statistiques |
| Recharge crédit | ✔ OK | Mise à jour en temps réel (statistiques + modale) |

## 2.3 Comptage des clients associés par canal

Le comptage du nombre de clients rattachés à chaque opérateur repose sur une table dédiée selon le fournisseur, afin de refléter fidèlement l'usage réel de chaque canal :

| Fournisseur | Canal | Table de comptage |
| --- | --- | --- |
| Octopush | SMS | octopush_config |
| Listmonk | Email | email_accounts |
| WAHA | WhatsApp | whatsapp_sessions |
| SMS API Gateway | SMS | sms_appareils |

## 2.4 Dashboard admin

Demande initiale : afficher des statistiques globales — clients actifs, crédits, opérateurs actifs, messages envoyés.

### Réalisations

✔  Total des comptes et comptes actifs (avec pourcentage)

✔  Crédits en circulation

✔  Nombre d'administrateurs

✔  Opérateurs actifs (basé sur la colonne statut = 'actif')

✔  Messages envoyés dans le mois (basé sur updated_at des campagnes)

✔  Grille de statistiques en 6 cartes, couleurs personnalisées et effets au survol

## 2.5 Structure des données (SQL)

Modification appliquée à la table provider pour introduire un statut explicite :

ALTER TABLE provider
ADD COLUMN statut VARCHAR(20) DEFAULT 'actif' NOT NULL;

      
ALTER TABLE provider
ADD CONSTRAINT check_statut_values
CHECK (statut IN ('actif', 'inactif'));

# 3. Module Administration des Clients

## 3.1 Statistiques dans la page client

Demande : afficher le nombre d'opérateurs associés dans les statistiques du client. Statut : terminé.

Création d'une section « Statistiques » avec 4 cartes dans clients_details.php :

- Solde crédit (avec mise à jour dynamique)

- Opérateurs associés (total + détail actifs/inactifs)

- Canaux utilisés (répartition par canal)

- Date d'inscription

## 3.2 Tableau des opérateurs associés

Demande : remplacer l'affichage en liste par un tableau structuré en colonnes. Statut : terminé.

| Colonne | Contenu |
| --- | --- |
| Opérateur | Icône + nom + description |
| Canal | Badge coloré (SMS, WhatsApp, Email) |
| Tarif | Format € |
| Statut | Badge Actif / Inactif |
| Actions | Gérer — Activer/Désactiver — Dissocier |

## 3.3 Corrections association / dissociation

Demande : réparer les fonctionnalités d'association et de dissociation d'opérateurs pour un client. Statut : terminé.

✔  Correction de l'erreur toggleLabel is not defined dans confirmAssociate()

✔  Correction de la dissociation qui supprimait l'ensemble du tableau au lieu d'une seule ligne

✔  Réapparition correcte de l'opérateur dans le select des opérateurs disponibles après dissociation

✔  Association sans rechargement de page : mise à jour dynamique du tableau et des statistiques

## 3.4 Mise à jour du crédit en temps réel

Demande : le crédit doit se mettre à jour automatiquement dans les statistiques après une recharge. Statut : terminé.

✔  Ajout de l'identifiant creditStatDisplay sur l'élément affichant le crédit

✔  Mise à jour du crédit dans confirmRecharge() : statistiques, modale de recharge, ancien affichage

## 3.5 Footer du sidebar avec avatar utilisateur

Demande : afficher le logo et le nom de l'utilisateur connecté dans le sidebar (admin_sidebar.php). Statut : terminé.

✔  Avatar avec logo personnalisé ou initiales

✔  Indicateur de statut en ligne (point vert)

✔  Nom, email et badge du rôle de l'utilisateur

✔  Bouton d'accès rapide aux paramètres

✔  Adaptation de l'affichage en mode sidebar réduit

# 4. Problèmes rencontrés et résolutions

Cinq anomalies ont été identifiées et corrigées durant la journée, réparties entre le module opérateurs et le module clients.

⚠ Problème : Seule l'icône WhatsApp s'affichait correctement dans le tableau des opérateurs.

Cause : Utilisation de la classe « fab » (Font Awesome Brands) pour toutes les icônes de canal.

Solution : Séparation des classes : « fab » réservé à WhatsApp, « fas » pour les autres canaux (SMS, Email).

⚠ Problème : Le comptage des messages envoyés affichait 0 alors que des campagnes existaient bien en base.

Cause : La fonction strpos() ne fonctionnait pas avec le format de date renvoyé, ex. 2026-08-10 09:35:57.17304+00.

Solution : Extraction du mois via substr($campaign['updated_at'], 0, 7) pour obtenir directement « YYYY-MM ».

⚠ Problème : Le statut des opérateurs (actif/inactif) était déduit du nombre de clients (nb_clients) et non fiable.

Cause : Absence d'une colonne « statut » dédiée dans la table provider.

Solution : Ajout de la colonne statut (SQL) et correction de la logique d'affichage pour s'appuyer dessus.

⚠ Problème : Erreur JavaScript « toggleLabel is not defined » lors de l'association d'un opérateur à un client.

Cause : La variable toggleLabel n'était pas déclarée dans la portée de la fonction confirmAssociate().

Solution : Ajout de la déclaration : const toggleLabel = isActive ? 'Désactiver' : 'Activer';

⚠ Problème : La dissociation d'un opérateur supprimait l'affichage de tous les opérateurs associés au client.

Cause : La fonction confirmDetach() affichait le message « Aucun opérateur » sans vérifier s'il restait des lignes dans le tableau.

Solution : Vérification du nombre de lignes restantes (remainingRows.length === 0) avant d'afficher le message vide.

# 5. Métriques du projet

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Fichiers PHP modifiés | 5 |
| Lignes de code ajoutées | ~450 |
| Lignes de code modifiées | ~200 |
| Fonctions AJAX créées / corrigées | 6 |
| Nouvelles colonnes SQL | 1 |
| Bugs corrigés | 5 |
| Heures de travail estimées | 6 - 8 h |

## Validations de la journée

✔  Interface responsive (max-width 1480px)

✔  Compatibilité conservée avec les données existantes

✔  Gestion des erreurs avec notifications toast

✔  Confirmation systématique avant suppression

✔  Feedback utilisateur (chargement, succès, erreur)

✔  Design cohérent avec le reste de l'application

# 6. Prochaines étapes suggérées

### Priorité haute

▢ Ajouter une pagination sur la liste des opérateurs

▢ Implémenter la fonction « Recharger le crédit » côté opérateur

▢ Ajouter des filtres par canal et par statut

### Priorité moyenne

▢ Exporter les données en CSV

▢ Ajouter des graphiques (Chart.js) pour les tendances

▢ Notification en temps réel des changements de statut

### Priorité basse

▢ Mode sombre

▢ Personnalisation des couleurs par client

▢ Journal d'audit des actions admin